****Оценка трудозатрат на тестирование заполнения справочника «Товары»****

****Метод оценки:**** Декомпозиция задачи на логические компоненты

****Итоговые трудозатраты:**** 6****–7 человеко-часов****

****Детализация по блокам работ:****

| № | **Блок работ** | **Время (ч/ч)** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовый функционал, а также первичное ознакомление | 2.5 | Создание, заполнение полей, загрузка изображения, проверка сохранения данных. |
| 2 | Логика переключения «Вид» | 0.5 | ****Критичный блок.**** Проверка доступности полей при смене «Товар»/«Услуга». |
| 3 | Валидация данных | 0.5 | Обработка некорректных значений, Заполнение обязательных полей |
| 4 | Табличная часть «Характеристики» | 1.0 | Добавление, удаление, проверка на дублирование характеристик. |
| 5 | Интеграционные проверки | 0.5 | Влияние удаления связанных объектов (Поставщики, Группы). |
| 6 | Подготовка к работе, и оформление | 1.0 | Подготовка тестовых данных, оформление результатов. |
|  | ****Резерв на риски (10%)**** | ****+0.6**** | На анализ сложных багов и уточнение требований. |
|  | ****Всего**** | ****6.6**** |  |

****Примечание:**** Оценка включает время на оформление дефектов.